附件2

中西部和东北重点地区承接产业转移平台建设专项

（示范区方向）中央预算内投资计划绩效目标表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | | | 中西部和东北重点地区承接产业转移平台建设专项（示范区方向） | |
| 下达地方或单位 | | | | 苏银产业园管委会 | |
| 本次下达中央预算内投资（万元） | | | | 1876 | |
| 总 体 目 标 | 支持苏银产业园基础设施项目建设，进一步完善园区路网结构，提高交通便捷度，提高承接产业转移能力，提升产业发展水平。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 实施效果指标 | 产出指标 | 支持项目数量 | | 1 |
| 效益指标 | 示范区承接产业转移项目数量 | | ≥2 |
| 示范区承接产业转移能力 | | 持续提升 |
| 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解（转发）用时达标率 | | ≤10个工作日 |
| “两个责任”按项目落实到位率 | | ≥95% |
| 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | | ≥60% |
| 总投资完成率 | | ≥60% |
| 项目管理指标 | 项目开工率 | | ≥90% |
| 超规模、超标准、超概算项目比例 | | ≤10% |
| 监督检查指标 | 审计、监督、巡视等指出问题项目比例 | | ≤1% |

