附件

国道309线硝口至西吉段公路概算费用审定表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **工程或费用名称** | **单位** | **金额** |
| **1** | **第一部分 建筑安装工程费** | **万元** | **36590.81** |
| 101 | 临时工程 | 万元 | 980.16 |
| 102 | 路基工程 | 万元 | 13441.60 |
| 103 | 路面工程 | 万元 | 14677.92 |
| 104 | 桥梁涵洞工程 | 万元 | 2878.95 |
| 106 | 交叉工程 | 万元 | 412.44 |
| 107 | 交通工程及沿线设施 | 万元 | 1393.18 |
| 108 | 绿化及环境保护工程 | 万元 | 1445.73 |
| 109 | 其他工程 | 万元 | 247.52 |
| 110 | 专项费用 | 万元 | 1113.32 |
| **2** | **第二部分 土地征用及拆迁补偿费** | **万元** | **3516.74** |
| 201 | 土地使用费 | 万元 | 1829.78 |
| 202 | 拆迁补偿费 | 万元 | 1556.83 |
| 204 | 水土保持补偿费 | 万元 | 130.13 |
| **3** | **第三部分 工程建设其他费用** | **万元** | **2583.19** |
| 301 | 建设项目管理费 | 万元 | 1379.04 |
| 30101 | 建设单位（业主）管理费 | 万元 | 682.60 |
| 30102 | 建设项目信息化费 | 万元 | 79.90 |
| 30103 | 工程监理费 | 万元 | 550.48 |
| 30104 | 设计文件审查费 | 万元 | 20.09 |
| 30105 | 竣（交）工验收试验检测费 | 万元 | 45.97 |
| 303 | 建设项目前期工作费 | 万元 | 691.21 |
| 304 | 专项评价（估）费 | 万元 | 210.00 |
| 306 | 生产准备费 | 万元 | 15.90 |
| 307 | 工程保通费 | 万元 | 10.68 |
| 308 | 工程保险费 | 万元 | 146.36 |
| 309 | 其他相关费用 | 万元 | 130.00 |
| **4** | **第四部分 预备费** | **万元** | **2134.54** |
| **概算总金额** | | 万元 | **44825.28** |