附表

新开发银行宁夏银川市一体化绿色交通建设项目

初步设计概算表

单位：万元

| 序号 | 工程项目或费用名称 | 设计规模或主要工程量（m2） | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第一部分 建安工程费** |  | **21809.15**  | **22812.55**  | **37246.94**  |  | **81868.64**  |
| **一** | **充电桩及配套设施** | **1004台** | **5677.28** | **19753.58** | **16841.21** |  | **42272.08**  |
| （一） | 公交站充电桩设备采购及安装 | 1004台 | 4573.40 | 7708.71 | 6288.10 | 　 | 18570.22  |
| （二） | 配电室 | 20座 | 1103.88 | 918.30 | 5523.20 | 　 | 7545.38  |
| （三） | 外电源 | 1项 | 　 | 8021.50 | 　 | 　 | 8021.50  |
| （四） | 安防监控及智能化系统 | 1项 | 　 | 3105.07 | 5029.91 | 　 | 8134.98  |
| **二** | **基础设施** |  | **16131.87**  | **2442.87**  | **2923.29**  |  | **21498.03**  |
| （一） | 公交场站 | 6座 | 8721.49  | 2101.61  | 543.68  | 　 | 11366.79  |
| 1 | 会展中心停车场 | 1座 | 465.36 | 51.84 | 15.47 | 　 | 532.66  |
| 2 | 永宁陆坊小镇公交首末站 | 1座 | 2783.02 | 341.75 | 39.56 | 　 | 3164.33  |
| 3 | 阅海首末站 | 1座 | 761.93 | 52.30 | 2.58 | 　 | 816.81  |
| 4 | 南郊停车场CNG加气站 | 1座 | 627.83 | 483.97 | 486.07 | 　 | 1597.88  |
| 5 | 西夏广场停车场 | 1座 | 2992.50 | 876.62 | 　 | 　 | 3869.12  |
| 6 | 银川经开区公交停车场 | 1座 | 1090.84 | 295.14 | 　 | 　 | 1385.98  |
| （二） | 公交专用道 |  | 7410.38  | 341.26  | 2379.61  | 　 | 10131.24  |
| **三** | **智慧交通系统建设** |  |  | **616.10**  | **17482.43**  |  | **18098.53**  |
| （一） | 交通运行监管服务与应急指挥中心 |  | 　 | 141.36  | 7262.43  | 　 | 7403.80  |
| （二） | 智能公交电子站牌终端 |  | 　 | 474.74  | 10220.00  | 　 | 10694.74  |
| **第二部分 工程建设其他费用** |  |  |  |  | **10600.21**  | **10600.21**  |
| **一** | **建设用地费** |  |  |  |  | **851.44**  | **851.44**  |
| 1 | 绿化补偿 | 16561 m2 | 　 | 　 | 　 | 331.22  | 331.22  |
| 2 | 树木赔偿 | 370根 | 　 | 　 | 　 | 74.00  | 74.00  |
| 3 | 三通一平 |  | 　 | 　 | 　 | 446.22  | 446.22  |
| **二** | **其他费用** |  |  |  |  | **9748.77**  | **9748.77** |
| 1 | 建设单位管理费  |  | 　 | 　 | 　 | 550.92  | 550.92  |
| 2 | 工程监理费  |  | 　 | 　 | 　 | 800  | 800  |
| 3 | 前期工作费  |  | 　 | 　 | 　 | 586.90  | 586.90  |
| 3.1 | 项目建议书编制、评估费 |  | 　 | 　 | 　 | 18.90  | 18.90  |
| 3.2 | 可行性研究报告编制、评估费 |  | 　 | 　 | 　 | 368.00  | 368.00  |
| 3.3 | 环境影响评价费 |  | 　 | 　 | 　 | 108.00  | 108.00  |
| 3.4 | 社会稳定评价费 |  | 　 | 　 | 　 | 92.00  | 92.00  |
| 4 | 招投标代理费  |  | 　 | 　 | 　 | 355.68  | 355.68  |
| 5 | 勘察设计费  |  | 　 | 　 | 　 | 1996.00  | 1996.00 |
| 6 | 图纸审查费  |  | 　 | 　 | 　 | 104.03  | 104.03  |
| 7 | 工程保险费 |  |  |  |  | 245.60 | 245.60 |
| 8 | 清单编制费及清单预算编制 |  | 　 | 　 | 　 | 327.47  | 327.47  |
| 9 | 生产准备及开办费 |  | 　 | 　 | 　 | 358.00  | 358.00  |
| 9.1 | 生产职工培训费 |  | 　 | 　 | 　 | 298.00  | 298.00  |
| （1） | 项目执行管理专家聘请 |  | 　 | 　 | 　 | 178.00  | 178.00  |
| （2） | 采购政策、合同管理、财务管理、审计政策等新开行和国内程序和要求等方面培训 |  | 　 | 　 | 　 | 20.00  | 20.00  |
| （3） | 公众参与和绿色出行宣传教育 |  | 　 | 　 | 　 | 100.00  | 100.00  |
| 9.2 | 办公和生活家具购置费 |  | 　 | 　 | 　 | 30.00  | 30.00  |
| 9.3 | 工器具费购置费 |  | 　 | 　 | 　 | 30.00  | 30.00  |
| 10 | 研究试验费 |  | 　 | 　 | 　 | 1927.00  | 1927.00  |
| 10.1 | 公交企业成本规制办法与行业监管体系建设 |  | 　 | 　 | 　 | 140.00  | 140.00  |
| 10.2 | 公交票制票价制定及调整机制建设 |  | 　 | 　 | 　 | 250.00  | 250.00  |
| 10.3 | 城市交通模型与应用数据库开发 |  | 　 | 　 | 　 | 200.00  | 200.00  |
| 10.4 | 公共交通发展规划编制 |  | 　 | 　 | 　 | 500.00  | 500.00  |
| 10.5 | 公交场站综合开发模式与配套政策 |  | 　 | 　 | 　 | 132.00  | 132.00  |
| 10.6 | 公交企业管理体系建设 |  | 　 | 　 | 　 | 80.00  | 80.00  |
| 10.7 | 汽车废旧电池处理技术与政策 |  | 　 | 　 | 　 | 120.00  | 120.00  |
| 10.8 | 公交企业安全生产标准化 |  | 　 | 　 | 　 | 80.00  | 80.00  |
| 10.9 | 其他能力提升活动 |  | 　 | 　 | 　 | 425.00  | 425.00  |
| 11 | 高可靠性供电费 |  | 　 | 　 | 　 | 2483.25  | 2483.25  |
| 12 | 人防易地建设费 |  | 　 | 　 | 　 | 13.91  | 13.91  |
| **第三部分 预备费** |  |  |  |  | **2774.06**  | **2774.06**  |
| 一 | 基本预备费（3%） |  | 　 | 　 | 　 | 2774.06  |   |
| **第四部分专项费用** |  |  |  | **156510.00**  | **14826.33**  | **171336.33** |
| 一 | 专项费用 |  | 　 | 　 | 156510.00  | 14826.33  | 171336.33 |
| （一） | 车辆购置费（含车载设备及终端） | 1416辆 | 　 | 　 | 156510.00  | 　 | 156510.00  |
| 1 | 18米纯电动公交车 | 200辆 | 　 | 　 | 39600.00  | 　 | 39600.00  |
| 2 | 12米纯电动公交车 | 550辆 | 　 | 　 | 60500.00  | 　 | 60500.00  |
| 3 | 10米纯电动公交车 | 450辆 | 　 | 　 | 43200.00  | 　 | 43200.00  |
| 4 | 8米纯电动公交车 | 100辆 | 　 | 　 | 6800.00  | 　 | 6800.00  |
| 5 | 7米纯电动公交车 | 100辆 | 　 | 　 | 5200.00  | 　 | 5200.00  |
| 6 | 9米系列教练车 | 10辆 | 　 | 　 | 400.00  | 　 | 400.00  |
| 7 | 电动公交救援车 | 6辆 | 　 | 　 | 810.00  | 　 | 810.00  |
| （二） | 建设期贷款利息 |  | 　 | 　 | 　 | 12885.33  | 12885.33  |
| （三） | 新开行先征费 |  | 　 | 　 | 　 | 525.00  | 525.00  |
| （四） | 铺底流动资金 |  | 　 | 　 | 　 | 1416.00  | 1416.00  |
|  | **项目总投资** |  | **21809.15**  | **22812.55**  | **193756.94**  | **28200.60** | **266579.24** |