附件

宁夏星塘750千伏输变电工程项目表
序号	项目名称	项目建设内容	投资规模及资金来源（万元）	备注
建设

地点	建设规模及主要设备选型	项目法人	静态投资	动态投资及

投资构成
1	宁夏星塘750千伏输变电工程	吴忠市利通区、银川市灵武市	1.新建星塘750千伏变电站，安装2组210万千伏安主变压器。本期建设750千伏出线8回，分别至妙岭2回、银川东2回、灵州2回、永利电厂2回，建设330千伏出线11回。

2.将银川东750千伏换流站前期16台50千安断路器和3台隔离开关更换为63千安设备。

3.西岭750千伏变电站扩建一个750千伏出线间隔，至灵州变。

4.将灵州～银川东Ⅰ、Ⅱ回750千伏线路银川东侧改接入星塘变，形成星塘～灵州双回750千伏线路，新建线路折单长度23.5公里，采用单、双回路架设，导线截面为6×400平方毫米。

5.将妙岭～灵州Ⅰ、Ⅱ回750千伏线路灵州侧改接入星塘变，银川东～灵州Ⅰ、Ⅱ回750千伏线路灵州侧改接入星塘变，分别形成星塘～妙岭、星塘～银川东双回750千伏线路，新建线路折单长度17公里，采用单、双回路架设，导线截面为6×400平方毫米。

6.新建西岭～灵州第三回750千伏线路，新建线路长度19公里，采用单回路架设，导线截面为6×400平方毫米。

7.建设相应无功补偿、二次系统及通信工程。	国网宁夏电力有限公司	静态

投资	164634	动态投资	169026	电规电网

〔2024〕

2464号
其中：工程本体	160437	其中： 资本金 （占20%）	33805.2
建设场地征用及清理费*	4197	贷款 （占80%）	135220.8