宁夏回族自治区发展和改革委员会

《自治区2025年度充电基础设施建设实施方案》

政策解读

一、起草背景

为加快推动《宁夏充电基础设施“十四五”规划》（宁发改能源（发展）〔2022〕208号）、《关于进一步提升自治区充电基础设施服务保障能力的实施方案》（宁发改规发〔2023〕8号）相关任务落实，更好满足人民群众购置和使用新能源汽车需要，推动新型能源体系和新型电力系统建设，助力交通运输领域绿色低碳转型，自治区发展改革委会同国网宁夏电动汽车公司等单位，调研了城市、农村、商圈等场景新能源汽车公共充电基础设施需求情况，依据调研情况，提出2025年新建公共充电枪3000个，各类公用及专用充电枪累计达到12416个，按照城市公共停车场、单位内部、公路沿线、农村等8类应用场景，并征求了各地市及有关单位的意见，形成了《自治区2025年度充电基础设施建设实施方案》。

二、主要内容

第一部分为建设目标，按照充电基础设施建设适度超前原则，参考国内发达省区“私家车20%公共领域充电需求，网约车、出租车、租赁车75%公共领域充电需求，公交、环卫、公务、物流等新能源车辆车枪比3：1”的公共充电枪配比，提出新建公共充电枪3000个，各类公用及专用充电枪累计达到12416个，满足2025年底19万辆新能源汽车充电需求的目标，并分解到了城市、农村、高速、其他重点区域等不同应用场景。

第二部分为基本原则，一是科学布局指引，坚持应建尽建、因地制宜、均衡合理，科学规划建设规模；二是适度超前建设，结合新能源汽车发展趋势，在总量规模、结构功能、建设空间等方面留有裕度，更好满足不同领域、不同场景充电需求；三是推动创新融合，提升充电基础设施数智化发展水平，推动新能源汽车与充电基础设施网、电力网等网络实现互联、互通；四是坚持安全便捷，加强充电基础设施全寿命周期安全管理，拓展充电网络和功能多样化，促进充电服务更便捷。

第三部分为重点任务，从优化完善充电网络布局、创新充电服务模式、提升安全运营水平三个方面提出15项具体任务并细化目标和责任，将建设任务分解到了8种主要场景：一是加快公共停车场充电基础设施建设，打造“城市3公里充电服务圈”，新建公共充电枪1440个；二是加快居住区充电基础设施建设，引导车位100个以上、新能源车占比达到20%的小区新建公共充电枪280个；三是加快单位内部充电基础设施建设，推动党政机关、事业单位、大型央国企等，按不低于20%的车位比例建设充电基础设施，新建充电枪340个；四是推动园区充电基础设施建设，按照不低于停车位15%比例建设充电枪，新建充电枪320个；五是加快专用充电基础设施建设，推动公交、环卫、市政、出租等领域因地制宜建设公共领域车辆专用充电站，新建公共充电枪120个；六是加快旅游景区充电基础设施建设，按照4A级及以上旅游景区车位10％的比例配建充电设施或预留充电设施接口，新建充电枪150个；七是加快乡村充电基础设施建设，推动“重点乡镇全覆盖”，新建充电枪230个；八是加快公路沿线充电基础设施建设，推动高速公路服务区（共有45对服务区，在运营34对、尚未运营11对）新建充电枪超过120个。同时，《年度方案》从加快超充技术应用、车网互动、智能有序充电、乡村充电新模式提出了创新发展任务。

第四部分为保障措施，从做好要素保障、加大资金支持、提高管理水平、强化安全监管4个方面明确了保障措施。

（此件公开发布）